| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金使用情况对照表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010年1-6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |  |  |
| 募集资金总额 |  |  |  | 389,790,000.00 |  | 本报告期投入募集资金总额 |  |  |  |  | 25,578,699.10 |  |
| 变更用途的募集资金总额 |  |  |  | 50,000,000.00 |  | 已累计投入募集资金总额 |  |  |  |  | 139,348,484.10 |  |
| 变更用途的募集资金总额比例 |  |  |  | 12.83% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 莫高国际酒庄项目 |  | 64,050,000.00 | 114,050,000.00 | 114,050,000.00 | 9,127,565.60 | 82,090,005.98 | -31,959,994.02 | 71.98% | 分期实施 |  | 否 | 无 |
| 葡萄酒营销网络建设项目 |  | 187,828,000.00 | 187,828,000.00 | 187,828,000.00 | 11,747,814.40 | 28,751,270.20 | -159,076,729.80 | 15.31% | 分期实施 |  | 否 | 无 |
| 新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目 |  | 137,912,000.00 | 87,912,000.00 | 87,912,000.00 | 4,703,319.10 | 28,507,207.92 | -59,404,792.08 | 32.43% | 分期实施 |  | 否 | 无 |
| 合计 |  | 389,790,000.00 | 389,790,000.00 | 389,790,000.00 | 25,578,699.10 | 139,348,484.10 | -250,441,515.90 |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |  |  |  |  | 根据2009年7月24日第五届第十五次董事会会议及2009年8月10日召开的2009年第二次临时股东大会决议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用非公开发行股票闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。公司承诺在保证募集资金项目建设的资金需要以及项目正常进行的前提下，不改变募集资金用途，承诺补充流动资金时间最长不超过6个月。本公司于2010年2月10日归还。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |  |  |  |  | 本报告期末募集资金专户余额为281,110,713.37 元。其中募投项目尚未使用250,441,515.90元，募投项目占用自有资金户21,015,380.00元，募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额9,653,817.47元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金其他使用情况 |  |  |  |  | 无其他使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |